目  录

一 绪论	1

1 “智慧校园”的概述	1

2 建设依据	1

3 智慧校园的层次结构	2

4 智慧校园建设的基本内容	4

4.1 基础支撑平台	4

4.2 大数据中心	4

4.3 应用服务支撑平台	5

二 学校信息基础建设现状	5

1 校园网建设现状	5

2 应用系统现状	6

3 存在的主要问题	7

三 智慧校园总体构建	8

1 建设目标	8

2 建设原则	9

3 总体架构	10

四 智慧校园系统构建	11

1 完善基础网络	11

2 基础支撑平台建设	12

2.1 制定信息标准	12

2.2 统一信息门户平台	13

2.3 统一认证中心	15

3 大数据中心建设	16

4 应用服务支撑平台建设	17

4.1 移动校园终端	17

4.2 云桌面系统	18

5 应用及公共服务系统建设	20

5.1 校园一卡通系统升级	20

5.2云录播系统升级改造	21

5.3 网络IP广播系统	21

5.4视频点播系统	21

5.5 数字后勤综合管理系统	21

五 智慧校园的实施	22

1 组织保障	22

1.1 规划与管理人员	22

1.2 建设、运行、维护人员	22

1.3应用人员	23

2 经费保障	23

3 设备保障	23

3.1 设备引进	23

3.2 设备产权	23

3.3 设备管理	23

4 项目流程	23

附件一：智慧校园建设软件项目清单	25

附件二：智慧校园建设云桌面项目清单	27

- 一 绪论

- 1 “智慧校园”的概述

智慧校园是在数字校园基础上，广泛应用移动终端、虚拟化、物联网、大数据技术，通过独立全面的数据管理、丰富的数据服务及大数据支持，全面整合校园教学、科研、管理、服务等资源，构建一个具有高度感知能力、协同能力和服务能力的校园环境，以实现信息主动推送、数据高度共享、决策科学有据、服务实时个性，从而对学校的科学运作、灵活管理、智能服务提供强有力的智能支持。

关于智慧校园的明确定义目前尚无一个统一、权威的标准，南京邮电大学以物联网为基础，利用先进的信息技术，建设各种先进应用服务系统作为载体，并将教研、学校管理和校园生活融为一体，集成各应用系统从而使校园的信息得到共享，破除了信息孤岛，推进教研、学校管理、校园生活、后勤服务向智慧化发展。此外，厂商的参与使得“智慧校园”与特定的产品捆绑，如浙江大学智慧校园的规划完全按照中国电信浙江分公司的方案分成智慧应用、智慧平台、云计算、通信网四部分，华东师范大学与腾讯公司签署“智慧校园”战略，借微信代替单一APP，使校务管理移动化、校内消费数字一体化，促进校园大数据挖掘与信息化建设。

- 2 建设依据

2010年，信息化“十二五”规划中提出“智慧校园”这一概念，但是对于如何建设智慧校园缺乏系统、完善的理解和阐述。2012年，《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中明确提出加快信息化建设的要求，通过建设智慧校园，实现全国各学校之间的优质资源共享，提高教育教学质量。

近年来，随着对云计算、大数据、物联网、移动互联网等新型技术的推广普及，高校信息化建设面临巨大的挑战和机遇。同时高校师生信息化素养的提高增加了对信息工具的要求，简单的应用工具已经无法满足教学、科研、管理与服务等各项活动。随着高校信息化的发展，日益庞大复杂的高校信息化系统亟需科学、可持续的运行模式与信息化建设。提升数字校园，实现向智慧校园的跃升，是一种合理而现实的选择。

- 3 智慧校园的层次结构

智慧校园是一个层次化的结构，按照功能可以分为三个层次，如图1.1所示：

图1.1 智慧校园层次结构

感知层：感知层是智慧校园最基础的设施，没有相应的感知设施，数据无法被采集，就不可能形成感知空间；感知设施包括条形码识别、二维码读取、WIFI定位等。基于感知层的智慧校园建设，其基本原理是对校内各种对象的感知、定位与控制。通过对物资器材、基础设施等资源进行信息化改造，即对校园内需要感知的对象进行感知标识，然后运用感知读取器和智能手机等设备对感知标签进行识别，直接获取物品信息或跳转到指定网页浏览信息。

网络层：主要包括数据网络、服务器系统及网络基本服务层。数据网络和服务器系统，是信息存储与传输的硬件基础。网络基本服务是数据流动的软件基础，包括电子邮件、文件传输、信息发布、域名服务、身份认证、目录服务等，它是衡量网络系统功能是否完善的一个重要标志。

图1.2 智慧校园平台的逻辑结构图

应用层：图1.2所示是智慧校园平台的逻辑结构，主要包括智慧学习、智慧生活和智慧管理三个方面。其中智慧校园平台包含了所有学生、教工、课程、图书等方面的统一数据库信息，智慧学习、智慧生活与智慧管理应用，作为公共平台根据学校实际情况设计开发各自应用功能模块。

- 4 智慧校园建设的基本内容

智慧校园的基本内容包括：基础支撑平台、大数据中心、应用服务支撑平台。

- 4.1 基础支撑平台

主要包括统一信息门户平台、统一认证中心、应用管理中心、数据交换与共享。

(1) 统一信息门户平台：为教职工、学生、领导、社团提供了校园信息服务的统一入口，具有角色化、融合化和智能化的特点。

(2) 统一认证中心：方便、可靠的识别访问者的身份和角色，并根据访问控制策略授权系统用户，在单点登录（SSO）便捷使用的同时确保信息安全。

(3) 应用管理中心：为各种应用管理提供外部接口规范，使得遵循标准的应用系统能够方便地集成。用户可以根据需求进行应用开通、应用注销。

(4) 数据交换与共享：采集、过滤、监控、订阅各类数据，提供统一的数据视图和标准的数据交换服务。

- 4.2 大数据中心

对获取的日常消费数据、生活数据、课外活动数据及学习成果等各种异构数据进行深度挖掘，通过大数据技术对学生的思想、学习、生活行为进行科学分析，支持自我管理决策、教学评估、成果统计，优化学校管理方式。大数据中心主要实现海量数据可靠存储、数据共享、决策分析。

(1) 海量数据可靠存储：为智慧校园中的邮件服务、VOD、校园门户网站、教务管理系统等多种应用系统提供异构数据集中存储，搭建性能优异、经济高效、管理方便、扩充容易的存储平台。

(2) 数据共享：实现多系统、多校区网络空间数据的共享，减少资料收集、数据采集等重复劳动和相应费用。

(3) 决策分析：通过对各业务系统数据信息采集来为整个教学、管理、服务系统进行科学分析，并对其未来产生的可能和方向判断提供依据，便于教学、管理、服务的优化。

- 4.3 应用服务支撑平台

(1) 移动校园终端：实现教学、管理、科研、生活等服务的移动化，支持各种主流硬件平台和操作系统，提供定制和通用的解决方案。

(2) 云桌面系统：提供虚拟桌面和虚拟应用服务，既方便师生使用又方便系统维护，显著降低总拥有成本，支持多种模式跨平台部署。

- 二 学校信息基础建设现状

- 1 校园网建设现状

我校校园网于2003年建成，经过多年的校园网络建设，网络规模不断扩大，校园主干网为交换式1000M星形结构快速以太网，网络出口带宽约1G，其中中国电信1000M，中国联通100M，教育科

研2M。目前，四个校区（东校区、南校区、西校区、长青路校区）及第一临床医学院，各校区间已实现了1000M裸纤互联，校区楼宇之间实现了1000M光缆互联并配置1000M接入交换机。核心设备之

间实现了万兆互联、核心设备核心部件热备份、核心层双机热备，主要设备统计如表2.1所示。

表2.1 主要设备统计表

各校区的教学机房、教室、学生宿舍均与校园网互联，目前我校信息接入点数约10000个，总投资800多万元。信息化建设一卡通已实现餐厅消费、门禁管理、图书借阅等功能，手机应用实现了移动图书馆的功能。

- 2 应用系统现状

在校园网络服务方面，实现了WWW服务、E-mail服务、DNS

服务、VPN服务等基本网络服务，同时为满足教学及办公的需求，实现了网络课堂、VOD视频直播、办公自动化系统、教务管理系统等17种应用系统服务。目前随着校园网的不断普及，网络应用系统快速发展，已经使用的应用系统如图2.1所示。

图2.1 学校现有应用建设情况

- 3 存在的主要问题

(1) 各应用系统集成水平低，接口不统一。校内各部门拥有自己的应用系统、数据标准不一致、开发平台不统一，造成信息冗余、信息孤岛、各部门信息流通不畅等现象，因而无法实现统一使用、资源共享。

(2) 移动应用推广力度不够。校内某些部门购置了移动应用，但是缺少对于应用的宣传和推广，使得应用“无人问津”，造成资源闲置，从而无法提高服务的便捷性。

(3) 服务内容不健全。我校具有高质量的校园网络，但是仍然不能完全满足教学管理、校园生活、科研活动等各方面的信息化需求。如一卡通丢失不具备电子挂失功能、校园通知主要通过门户网站被动接收、信息查询途径单一。

(4) 管理人员的信息习惯和素养不够。近年来，大多数管理工作人员虽然已经掌握了计算机网络的基本操作技能，但是信息技术发展迅速、软件更新频繁，仍需进一步有规划、有目的地进行有关各种信息技术知识及现代设备、应用软件使用技能的系统培训，使得管理人员的信息素养与时俱进。

- 三 智慧校园总体构建

- 1 建设目标

围绕教学、科研、管理、服务四方面开展工作，利用技术创新手段，将数据、系统、资源集成到一个基于智慧校园平台的环境下，实现数据集中化、信息共享化、内容定制化、硬件集群化。最终，建成开放、人文、多元、高效、和谐的智慧校园，为师生提供实时、安全、移动、便捷的校园环境，使河北北方学院的信息管理和服务水平进入新的应用阶段，信息化综合应用水平达到省内先进水平，为学校“十三五”建设的开展提供有力的信息支撑环境。

在智慧环境方面，建设灵活、多业务、用户无感知的学校有线/无线网络，使校园网无处不在、随时可用，满足多样化的网络需求。

在智慧管理方面，建立统一数据库，为师生个人、学校各级管理部门的数据提供统一的、分级分类授权的统计报表，为学校教育教学质量提高、管理服务改进、学术科研创新等战略管理决策提供数据支持。

在智慧服务方面，实行订阅内容、主动推送，变革制作内容、被动接收服务模式，打造“消费内容、无缝服务”的新理念，建立适合我校校情的信息化建设和发展的服务体系。

在智慧应用方面，建立统一信息门户，为智慧校园的所有用户提供单一访问入口，为不同角色的用户提供个性化、一站式服务。同时，建立校园信息管理移动系统，为实现“移动办公、移动管理、移动教学、移动服务”提供全面的系统支持。

- 2 建设原则

智慧校园的建设要以科学发展观为指导，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，以网络基础设施和基础服务平台建设为支撑，突出教学科研信息化和管理服务信息化两条主线，以新信息技术应用和智慧校园建设为核心，以资源建设、深度融合、跨平台移动接入建设为重点，建立规范的服务体系、统一的标准体系、严密的安全体系，实现教学、科研、管理和服务的智慧化，支撑和推动学校的整体发展。

(1) 统一规划、分步实施的原则。智慧校园具备长期性、系统性和持续性的特点，它的规划和建设，必须根据全校各个部门的特点，统一规划、分步实施、持续完善。

(2) 资源整合、应用集成的原则。建设统一信息门户、统一认证中心和大数据中心三大支撑平台，整合第三方应用集成业务系统，实现信息及资源的共享，提高信息传递速度，从而将学校教学、科研、管理水平推向新的高度。

(3) 资源友好、突出应用的原则。资源是智慧校园服务的重点，应用是智慧校园的灵魂，智慧校园的魅力只有以应用为载体，将资源友好的提供给师生才能体现出来。因此，在制定智慧校园建设规划的过程中，要注重资源的友好性以突出应用。

(4) 全面推进、协调发展的原则。智慧校园建设的各个环节相互依赖，任何一个环节的建设都离不开其他环节。因此，智慧校园建设规划将根据基础网络、基础支撑平台、应用服务支撑平台、应用及公共服务系统建设之间的内在逻辑关系，制定合理的分步实施规划，以确保各项内容全面推进、协调发展。

- 3 总体架构

智慧校园建设以智能感知、网络融合、硬件支撑为基础设施，以统一信息门户平台、统一认证平台、大数据中心为支撑，建设智慧管理、智慧学习、智慧生活等应用。整合我校WEB门户的各类系统，形成单点登录、统一认证，重点建设移动校园终端、学校统一信息门户网站等应用，通过短信、WEB门户、手机APP、邮件实现每个人可以随时随地获取管理、服务、资源，逐步建立智慧管理、智慧学习、智慧生活的智慧校园环境。智慧校园的体系架构如图3.1所示。

图3.1 智慧校园体系架构

- 四 智慧校园系统构建

- 1 完善基础网络

现阶段，我校的基础网络稳定、高速，实现了教室、图书馆、行政楼泛在的有线和无线网络。物联网以及各种应用的增加，对网络的速度提出了要求。以校园网为基础，优化无线网络和有线网络环境，提高宽带接入能力。搭建下一代网络运行环境（ipv6），加强网络安全建设，建设容灾备份系统。

- 2 基础支撑平台建设

- 2.1 制定信息标准

信息标准基础是信息资源利用和信息系统建设的基础，在整体上建立信息资源的各项标准，才能解决不同应用系统间信息共享和交换的问题。信息标准制定包括数据标准、数据交换标准和信息分类编码标准。

(1) 数据标准：按照统一的标准产生、存放、使用，使数据真正实现共享。数据标准可以分为管理数据集和代码集两大类。管理数据集建设包括：学生基本情况子集、学生信息子集、教学管理子集、教工信息子集、科研信息子集、资产信息子集、体育卫生子集、办公信息子集、图书信息子集、财务管理子集。代码集包括国际标准代码子集、部门标准代码子集、行业标准代码子集、执行代码子集、自定义代码子集，主要建设自定义代码子集。制定学校自定义编码规范，如学号、职工号、组织机构编号等规则。

(2) 数据交换标准：主要制定各系统间数据交换的描述、互换模型。

(3) 信息分类编码标准

按照不同类型的划分，制定组织机构编码、人员规范编码、人员登录名称编码。

组织机构编码按照学校部门分类进行编码，如党群部门、行政部门、教学单位、二级学院。

人员规范编码按照人员的属性进行编码，如专本科生、研究生、教工、临时工、校友、校外人员等。

人员登录名称编码，是用户保护个人标识号编码，方便记忆、便于与第三方系统互通互联。和多数系统登录账户名称编码规则相同，如都包括：人员登录名唯一、登录名称最长20位、人员登录名不可以数字开头等。

- 2.2 统一信息门户平台

图4.1 统一信息门户平台示意图

如图4.1所示，统一信息门户平台是将校内各部门分散、异构的应用和信息资源进行整合，通过统一的访问入口，提供个性化多业务服务。门户平台集成学校现有的各种业务应用系统，通过特定技术将各种服务按照既定规则统一集成到门户平台中，并通过用户个性化定制应用，实现权限控制下的信息、服务的顺畅获取。

2.2.1 技术要求

(1) 支持主流的多种操作系统部署，并支持集群。

(2) 平台框架是开放、可扩展的。

(3) 支持HTML、WML、cHTML等数据格式，支持主流的数据库；

(4) 支持Web服务器；

(5) 支持多终端登录，如计算机、手机、平板电脑等。

(6) 识别终端类型，并根据终端类型调整页面展示内容。

(7) 识别用户角色，展示用户权限对应的内容。

2.2.2 功能建设

(1) 单点登录

主要实现用户一次登录全网漫游，一次登出全网退出。单点登录系统提供统一身份认证和授权功能，提高智慧校园的管理效率。

(2) 个性化设置

不同角色的用户可以根据自己的喜好选择信息门户页面，根据自己的需求定制内容、订阅消息、定制访问方式等。

(3) 系统导航

将各种应用系统集成至门户平台，根据用户角色需求进行链接配置。

(4) 信息交流

提供一个全校人员进行互动交流的平台，包括交流论坛、留言板及在线调查等功能。

(5) 提示功能

我的提示：设置与用户角色相符合的提示信息，并通过门户展示。

提示管理控制台：用户可以动态创建、编辑和配置自己的提示信息。

- 2.3 统一认证中心

统一认证中心是为了保证用户登录统一信息门户平台所采取的技术手段，实现学校不同角色的人员、不同应用系统只使用一套用户名和密码，并可以实现用户访问权限的集中管理和控制。

2.3.1 技术要求

(1) 必须有一套标准来实现多种应用系统与统一信息门户平台的单点登录。

(2) 实现单点登录后，统一门户信息平台出现故障将影响所有的系统登录，需要通过群集或分布式技术确保系统的可靠性。

(3) 在认证界面上应考虑操作的便利性和界面的友好性，便于用户对认证的理解和操作。

(4) 为了保证安全，在统一认证中心注册过的系统才能获得统一认证支持。

2.3.2 功能建设

(1) 一次鉴权

建立统一资源访问控制体系，用户采用不同方式登录门户系统时，系统提供统一的身份鉴权机制。同时，用户进行跨应用系统访问资源时，系统提供单一登录和统一账户管理的功能。

(2) 动态同步

系统可以根据用户信息的更改，根据规则将其权限范围内的资源同步至个人门户信息平台并进行展示。

- 3 大数据中心建设

大数据主要用于学校管理和服务的分析和决策，学校用以分析的数据越全面，分析的结果就越接近于真实。大数据分析意味着学校能够从数据分析中获取新的洞察力，对学校管理和服务产生新的价值。为分析我校校园中的大数据，首先要搭建大数据的分析和展现平台，用以构建集群环境、提供数据仓库、抽取业务数据、展现分析结果。

按照数据分析的主题，主要建设学生行为分析、基本校情分析、院系竞争分析、图书资源使用分析。

(1) 学生行为分析：根据学生一卡通的消费记录分析食堂消费均价，为助学金及各项补助的发放提供决策；分析毕业年级学生访问主流求职网站的情况，统计学生求职的职位关键词、目标行业情况，就学校的就业情况给出数据支持，使就业部门更好地为学生就业服务。

(2) 基本校情分析：分析学校的师资、学生、资产等情况，对于基本校情进行分析。如新生的录取情况可以给学校的专业招生提供决策支持，如图4.2所示。

图4.2 基本校情分析系统

(3) 院系竞争分析：对院系的学生数据、教职工数据、教学及科研数据进行分析，给出院系竞争力。

(4) 图书资源使用分析：分析图书资源的借阅情况，统计图书馆电子资源访问、下载情况，为图书馆购入纸质图书、引进电子资源提供决策。

- 4 应用服务支撑平台建设

- 4.1 移动校园终端

传统的数字化校园，用户只有通过访问校园网主页才可以浏览到有关考试安排、考试成绩、学校新闻等相关信息，导致信息接收主动、不及时。但在智慧校园中，网络高速泛在，移动终端广泛应用，通过移动终端，可以实现教学、科研、管理信息的点对点实时发送，如图4.3(a)所示。

- 移动校园终端点对点发送信息  (b)移动校园终端定制应用

图4.3 移动校园终端

如图4.3(b)所示，移动校园终端主要建设按照角色定制阅读及应用，如教职工可以定制查询工资，查看教务通知、临考安排等信息，在校生可以定制成绩查询，课表、考试安排、教学日历、放假串休等查询应用。同时，通过移动校园终端还可以实现查询一卡通缴费记录、消费记录、余额，查看卡状态，进行紧急挂失等。移动校园终端主要建设移动化信息互动，实现一站式便捷服务。

- 4.2 云桌面系统

图4.4 传统模式和云桌面系统资源获取对比图

传统模式和云桌面系统获取资源对比如图4.4所示，数字校园的计算机资源存储在每个主机上，工作人员需要将大量精力用于不断地修复终端、更新应用、备份数据。当办公软件环境发生变化时，办公人员需要花费额外的精力熟悉软件，教师的课件存在无法展示的问题。云桌面系统利用精简的瘦客户机（Thin Client）代替传统的个人电脑，每个师生只要拥有一个“云端”，随时随地都可以将日常教学、办公桌面迁入到任何一处终端，并且可以实现应用定制、移动办公、动态部署教学环境。主要建设云桌面教学、云桌面办公和云桌面实验。

4.2.1 云桌面教学

每个教师拥有一个云桌面账号，登录云桌面教学系统后，实现按需定制教学软件、编辑教学文档、存储教学资源的功能。在教学过程中，教师只要在所在教室的计算机终端登录云桌面系统，即可进行课件展示、视频播放，不再需要便携设备进行教学资源的迁移。

4.2.2 云桌面办公

传统的数字化办公以固定办公室的PC桌面为主，当更换PC环境时，办公人员存在对软件不熟悉、需要将之前的处理文档迁至新的PC环境的问题。云桌面办公只需登录云桌面办公系统，即可继续进行工作，保障了工作的延续性。主要实现的功能是：办公软件定制、资料存储、资源异地访问、操作行为记录。

4.2.3 云桌面实验

目前实验室采用的计算机部署模式是，为每个需求点配备一台计算机硬件设备及相应的软件系统。由于专业的区别，每个机房的软、硬件环境不同。教学内容的不断更新，增加了日常工作和维护的成本。同时，由于各专业对计算机资源的需求不同，造成资源负载不均衡。

利用云桌面技术，实现计算机资源的合理分配，每个机房可以根据实验要求动态分配机房。对于用户而言，云桌面实现桌面环境的定制，使用户无论处于哪个机房，用户习惯、资源存储、软件环境都得以保留。

- 5 应用及公共服务系统建设

在大数据中心建立的基础上，完善学校现有应用系统，增强学校服务系统的建设，主要建设内容为：校园一卡通系统升级、云录播系统升级改造、网络IP广播系统、视频点播系统、数字后勤综合管理系统。

- 5.1 校园一卡通系统升级

我校新中新一卡通系统升级主要包括一卡通核心平台升级、终端硬件设备升级、线缆升级等内容，并实现与智慧校园平台的无缝连接。

一卡通系统升级，必须实现新旧系统的平滑、无缝升级的基本要求，保证现有账目完整无误地进入新系统，保证现有校园卡的正常刷卡运行。在此基础上，在校门口、教室及实验室、学生公寓、图书馆等重要出入口实现门禁管理功能等；增加POS机、圈存机等设备，满足后勤饮食服务中心、后勤等部门对校园一卡通的新需求。

- 5.2云录播系统升级改造

建设两个录播教室，增加在线直播功能，使成人学历教育学生实时观看点播课程或直播课程。

- 5.3 网络IP广播系统

网络IP广播系统主要用于我校四六级听力考试，由于IP网络广播在物理上与网络公用，听力考试不再需要人工播放，实现了自动化播放，并且不会在网络维护之外增加额外的维护工作。系统整体稳定可靠，基本没有维护工作。

- 5.4视频点播系统

视频点播系统综合计算机技术（特别是多媒体数据压缩和解压技术）和通讯技术、电视技术，为用户提供个性化的节目播放服务。视频点播系统既可用于开展远程教学，也可用于开设网络电视台，丰富学生的课余生活，宣传学校的主流文化等。

- 5.5 数字后勤综合管理系统

涵盖学校后勤主要工作项目，包括宿舍管理、餐饮管理、校园环境、节能减排(电能计量管理、给水管网监测、路灯智能管理、网络预付费水电管理)等。

此外还有决策支持系统、财务资产管理系统、智慧迎新系统等。

- 五 智慧校园的实施

- 1 组织保障

智慧校园是一项庞大的系统工程，不仅要有一套完整的设计方案，更要有清晰的人员层次分配，统一管理用户、资源和权限。

在智慧校园中，按照人员角色和作用可分为三个层次：规划与管理人员，建设、运行、维护人员，应用人员。

- 1.1 规划与管理人员

(1) 领导小组：智慧校园项目是一把手工程，由学院院长担任领导小组组长，负责审定智慧校园建设规划、实施方案及管理方面的相关规章制度，负责项目实施过程中的难题决策、各部门协调等工作。领导小组成员负责智慧校园建设的统筹工作，制定智慧校园建设规划，制定智慧校园建设的相关规章制度，指导督促各部门的智慧校园建设工作，协调智慧校园中的各种关系，制定相关文件与制度以规范智慧校园的建设及管理。

(2) 专家委员会：由学校领导、有关部门领导、学科带头人、相关专家组成，可聘请校外专家作为委员会指导，对智慧校园建设的整体规划、建设发展及重大事项提供决策参考。

- 1.2 建设、运行、维护人员

智慧校园的具体建设采取校方与投资方共同管理的战略协作模式，由投资方为校方派遣4~6名人员协助管理，保证智慧校园的建设、运行、维护工作顺利开展。建设人员的职能是业务分析、IT应用、项目管理，主要工作是外购系统、系统集成。运行人员的职能是保持智慧校园产品的安全、稳定运行，主要工作是系统及应用的管理。维护人员应具有较强的应用分析能力、较强的服务意识，主要工作内容为系统部署、技术支持、用户咨询。

- 1.3应用人员

包括广大的师生及各部门、院系的各类管理人员。

- 2 经费保障

学校应为智慧校园的建设提供或引进专项资金，确保智慧校园工作的产品购置、开发、设备维持、引进、服务等全方位开展。

- 3 设备保障

- 3.1 设备引进

学校各部门按照提出计划及预算、专家委员会论证、报智慧校园领导小组、国资处审批的流程，来完成设备的引进、改装、添置及更换。设备的使用呈公开状态，实行共享。

- 3.2 设备产权

学校产权的设备，智慧校园领导小组会同国资处进行产权确认，共同进行管理和维护。引进资金设备，产权归投资方，信息化建设办公室负责使用和维护，所发生的费用原则上由投资方负责。

- 3.3 设备管理

主要由我校信息化管理部门与投资方共同负责日常数据、系统、网络、安全的管理，校内其他使用部门管理人员配合管理。

- 4 项目流程

如图5.1所示，智慧校园的建设要立足我校需求，统一信息标准、保障运行机制，了解整个项目的概况，掌握每个环节的衔接工作，协调好下属部门，使各部门发挥自己的作用，定期进行项目进展情况汇报，并实地进行检查。

图5.1 智慧校园项目建设流程

- 附件一：智慧校园建设软件项目清单

| 序 号 | 软 件 名 称 | 称呼 数 量 | 类 型 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息标准和规范 |  |  | 增加 | 1 |
| 2 | 统一门户平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 3 | 统一身份认证平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 4 | 数据中心平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 5 | 综合信息服务平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 6 | 站群管理系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 7 | 公共通讯平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 8 | 运维管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 9 | 应用系统集成(不含第三方收取的接口费及其他费用) |  |  | 增加 | 1 |
| 10 | 协调办公系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 11 | 人事管理系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 12 | 科研管理系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 13 | 后勤管理系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 14 | 资产设备管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 15 | 招生管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 16 | 迎新服务系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 17 | 学生工作管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 18 | 离校管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 19 | 就业管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 20 | 校友服务系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 21 | 教务管理系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 序 号 | 软 件 名 称 |  |  | 类 型 数 量 |  |
| 22 | 教材管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 23 | 实验室管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 24 | 一卡通管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 25 | 继续教育(远程)管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 26 | 继续教育(成教)管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 27 | 研究生管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 28 | 网络教学平台(课程中心) |  |  | 升级 | 1 |
| 29 | 校企合作平台 |  |  | 增加 | 1 |
| 30 | 精品课程平台 |  |  | 升级 | 1 |
| 31 | 报表服务系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 32 | 三维校园(E校园)平台 |  |  | 升级 | 1 |
| 33 | 数字化教学资源管理系统 |  |  | 增加 | 1 |
| 34 | 移动校园平台(含移动门户) |  |  | 增加 | 1 |
| 35 | 移动教务 |  |  | 增加 | 1 |
| 36 | 移动办公 |  |  | 增加 | 1 |
| 37 | 数字教学资源共享平台(未来教室) |  |  | 增加 | 2 |
| 38 | 邮件网关(1500用户) |  |  | 增加 | 1 |
| 39 | 防病毒软件 |  |  | 增加 | 1 |
| 40 | VOD视频直播系统 |  |  | 升级 | 1 |
| 41 | 短信服务 (1.不限制收信方运营商和号段；2.不限制文字数量；3.每月发送条数不低于5万条；3.开放API) |  |  | 增加 | 1 |
| 42 | 网络电视(IPTV) |  |  | 增加 | 1 |

- 附件二：智慧校园建设云桌面项目清单

| 序 号 | 内 容 | 设 备 | 要 求 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客 户 端 集 成 部 分 | 瘦客户机 | VGA或HDMI，不少于3个USB接口，耳麦接口 | 300台 |
|  |  | 机房桌椅 | 电脑桌单台电脑 | 300套 |
|  |  | 显示器 | 22英寸，VGA或HDMI | 300套 |
|  |  | 配套鼠标、键盘、耳麦 |  | 300套 |
|  |  | 配套服务器 | 1每台内存不低于400G，4路CPU至强E7，GPU 2 网卡：10G*4，1G*2 3 HBA卡 | 不少于9台 |
|  |  | 配套光存储 | 每台可用空间不低于10T | 不少于3台 |

| 序号 | 内容 | 设备 | 要求型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 其 他 部 分 | 万兆交换机 | 24光口万兆 | 6台 |
|  |  | 万兆核心交换机 | 电脑桌单台电脑 | 2台 |
|  |  | 接入交换机 | 48个10/100/1000M电口，2光口万兆 | 9台 |
|  |  | 万兆模块 | 每台可用空间不低于10T | 72个 |

备注：1 客户端集成部分：每100台瘦客户机划分一个机房；每个机房最少3台服务器，负载均衡+热备；每个机房至少一台光存储设备；每个机房一个单独内网。

2 云终端配置要求：CPU 2.0以上四核；内存4G；硬盘60G；显存1G；显示器22英寸以上。